103學年度第2學期總務處處務會議紀錄

開會地點：保管組會議室                           紀錄：鐘秘書凰郡
主席：蔡總務長葉榮

出席者：王組長鋒輝、王組長雅慧、吳組長仲展、莊組長秋郁、林組長雪美

壹、會議討論決議：
1、 創意館機房目前已請建築師評估，預算費用大概15萬，實際仍依審核為主，請各組回覆致保管組統一回覆。
2、 成功國宅前段7月底前完成搬遷清空作業，以利後續作業，請保管組持續追蹤辦理。
3、 籃、排球場整修案預計8月底完工，期間各項工程執行，請營繕組落實維護校園安全。
4、 各系館停電前，除發送郵件外，應於入口明顯處(電梯口、樓梯口)張貼公告，避免學校師生因未收郵件而忽略訊息。
5、 工讀生納保事宜，請事務組提出因應對策。

6、 科學館整修案，因目前還有天花板及牆壁整修案，故請事務組及營繕組依序提出期程，以及預算金額。
7、 校樹辦理情形：目前請3家廠商報價金額差異大，故已將3家資料彙整比較分析並會樹保小組研議後續處理事宜。
8、 行道樹部分已辦理會勘，公園路燈管理處已回覆評估情形(靠近校門口有立即性的危險)，因位於學校退縮地故商請里長協助處理移除。
9、 請各組組長精確追蹤各項案件並回報執行情形。
貳、臨時動議：無
叁、散會時間：16點00分
